**TIMELINE KYLO COFFEE**

**TARGET BUKA 1-7 DESEMBER 2022 MAXIMAL TGL 10**

***24 November 2022***

* Rapat Bersama owner KYLO. Pak Fajar

***25 November 2022***

* Mencari Referensi & List Dekorasi Exterior dan Interior LT 1 :

1. Mengukur Ukuran Dekorasi
2. LayOuting

* Pengajuan Proposal RAB Exterior KYLO ( KM5 )
* Menghubungi Tukang Untuk :

1. Pemasangan Merk KYLO Coffee
2. Perbaikan Pipa Bocor dari WC LT 2-3
3. Pembuatan Drainase dapur
4. Perbaikan Pompa Air
5. Perbaikan AC Tidak Dingin

* Check Out / Beli Dekorasi yang akan dibeli
* Membuat List Pembelian Bahan Makanan dan Minuman untuk RnD
* Minor Cleaning :

1. Membuang barang yang tidak perlu
2. Menyimpan barang yang tidak digunakan di Gudang
3. Membersihkan dan Merapihkan Dapur untuk RND
4. Membersihkan Exterior Luar

* Crosscheck Alat Kebersihan, Dapur, Kopi, DLL
* Lay Outing

***26 November 2022***

* Membeli bahan RnD Makanan
* Membersihkan Dapur
* RnD Makanan
* Fix MENU
* Memastikan RAB Exterior KYLO di ACC
* Memastikan Tukang ACC

***27 November 2022***

* Memanggil Tukang untuk

1. Pemasangan Merk
2. Perbaikan pipa Bocor
3. Pembuatan Drainase Dapur
4. Perbaikan Pompa Air
5. Perbaikan AC

* Medium Cleaning

1. Lantai 1 Interior & Exterior Menyeluruh dari luar ke dalam termasuk : Pengecatan Ulang Tembok dan Bar yang kotor terutama tembok WC serta Pembersihan DAPUR
2. Lantai 3 Interior & Exterior Menyeluruh dari luar ke dalam

***28 November 2022***

* Cleaning
* Cross Check
* Lay Outing
* Memastikan Tukang
* Memastikan Bahan
* Memastikan Peralatan Bar dan Dapur
* Memastikan Fasilitas Berfungsi dengan baik

***29 November 2022***

* Design Menu
* Design Marketing
* Design Impraboard
* Design Instagram
* Cleaning, Crosscheck Lay Outing
* Memastikan Bahan, Peralatan, Perlengkapan, Fasilitas
* \*Jika sempat RnD Mengundang Keluarga Minuman dan Makanan\*
* All Cleaning Persiapan Opening LT 1 – LT 2

***30 November 2022***

* RnD Besar Besaran Mengundang Kerabat dan Keluarga